Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01.02.2022 № 7-р

*д. Согом*

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2022 года

В целях защиты населения и территорий сельского поселения Согом от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2022 года:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Согом согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план мероприятий сельского поселения Согом по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Ведущему специалисту по ГЗ и ЖО администрации сельского поселения Согом:

2.1. Провести разъяснительную работу с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки от снега крыш жилых домов и придомовых территорий, естественных водопропусков.

2.2. Довести до руководителей предприятий, организаций, директора МКОУ ХМР «СОШ д.Согом», директора МКУК «СДКиД» д.Согом, владельцев торговых павильонов требования о современной очистке территории, освобождения крыш и карнизов от нависшего снега и сосулек, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

2.3. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

2.4. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

2.5. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями сельских поселений основных противопаводковых мероприятий.

2.6. Создать аварийную бригаду, закрепить за ней необходимую технику и имущество с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий ледохода и половодья в весенне-летний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2.7. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 112,33-04-01,33-66-87.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Согом Г.В. Полуянов

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 01.02.2022 № 7-р

Состав

противопаводковой комиссии

на территории сельского поселения Согом

|  |  |
| --- | --- |
| Полуянов  Григорий Владимирович | – глава сельского поселения Согом ,председатель комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Петрова Татьяна Ивановна | – ведущего специалиста по ГЗ и ЖО администрации сельского поселения Согом |
| Гилева Зоя Аркадьевна | – делопроизводитель администрации сельского поселения Согом |

Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 01.02.2022 № 7-р

план

мероприятий сельского поселения Согом по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки от снега крыш жилых домов и придомовых территорий, естественных водопропусков. | февраль - март | Ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 2. | Проведение мероприятий по очистке от снега тротуаров, дорог населённого пункта, подъездов к пожарным водоисточникам | Февраль - апрель | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 3. | Организация вывоза снежных масс с территории населённого пункта на специально отведенное место | Февраль - март | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 4. | Организация работы по очистке крыш подведомственных учреждений и организаций | Февраль - март | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом  директор МКУК «СДКиД» д. Согом |
| 5. | Доведение до руководителей предприятий, организаций, директора МКОУ ХМР «СОШ д.Согом», директора МКУК «СДКиД» д.Согом, владельцев торговых павильонов требований о современной очистке территории, освобождения крыш и карнизов от нависшего снега и сосулек, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. | Февраль - март | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 6. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | апрель – июль | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 7. | Организация дворовых обходов и доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при затоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 8. | Организация расчистки водоотводящих канав, кюветов, водосливных труб в зонах возможного подтопления (затопления) | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 9. | Проведение проверки работоспособности муниципальной системы оповещения сельского поселения Согом | с 1 по 10 апреля | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 10. | Создание аварийной бригады по проведению противопаводковых мероприятий, подготовить перечень имеющейся техники и оборудования, предназначенного для откачки воды с территории населённого пункта, а также транспорта и других спасательных средств , для эвакуации населения и вывоза домашних животных | до 01 апреля | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 11. | Приведение в рабочее состояние вертолетной площадки | до 01 апреля | Глава сельского поселения Согом |
| 12. | Выведение из зон возможного затопления ГСМ, строительных материалов и другого ценного имущества в безопасные места  (по мере необходимости) | до начала паводка | Глава сельского поселения Согом |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации сельского поселения Согом и ответственных лиц  д. Согом, в зонах возможного затопления  (по мере необходимости) | в период ледохода  и подъема воды | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 14. | Определение возможных мест (участков) для эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;  ведущий специалист по ГЗ и ЖО АСП Согом |